VAL Invite V1

Windows 本地邀请码极速识别与自动加入工具

Codex 模块化开发执行方案

版本：V1 冻结需求  |  目标：今晚完成可运行闭环

核心原则：这是一个单用途高速本地工具，不是大型产品。优先级只有四个：代码少、延迟低、误提交为零、今晚能跑。

# 1. 项目目标与边界

开发一个 Windows 本地小工具：从抖音直播窗口中读取用户预先框选的固定邀请码区域，识别 6 位 VALORANT 房间邀请码，并通过正常 Win32 输入事件自动填写到真实游戏页面并触发加入房间。

邀请码格式固定为：前三位大写字母 + 后三位数字。

^[A-Z]{3}[0-9]{3}$
示例：MAM639 / LDY313 / ABC027

V1 已知先验：直播 UI 固定、字体固定、单场直播中邀请码位置固定；邀请码存在“从中间向左右展开”的动画。用户允许在启动前手动画 ROI，并手动校准游戏输入框与 Join 坐标。

V1 明确不做：通用 OCR、整屏文字检测、CNN/ONNX、抖音底层流直解、游戏进程注入、驱动、反作弊绕过、数据库、后台服务、复杂多线程框架。

# 2. 成功标准（必须用 Benchmark 验收）

核心延迟定义：T0 = 邀请码六码第一次完整展示；T1 = 测试游戏页面收到 Join 操作。End-to-End Latency = T1 - T0。

| 指标 | V1 目标 | 硬性要求 |
| --- | --- | --- |
| Early Submit | 0 | 必须为 0 |
| False Submit | 0 优先 | 不得用“后续纠错”掩盖第一次错误提交 |
| 1000 轮 Accuracy | ≥ 99.9% | 低于此值优先修可靠性 |
| Recognition + Decision P95 | < 3 ms | 目标值 |
| Frame → Input Dispatch P95 | < 10 ms | 目标值 |
| Simulator E2E P95 | < 50 ms | 目标值 |
| Simulator E2E P95 | < 100 ms | V1 硬性底线 |

参考用户提供的 30 FPS 现有工具视频，目标必须做到“明显更快”。视频只作为竞争基准，不作为精确计时来源。若输入源实际只有 30 FPS，一帧天然约 33.3 ms，因此不要设置不现实的 5 ms 端到端硬指标。

# 3. 技术栈冻结

| 层 | 采用方案 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 语言/构建 | C++20 + CMake | 第一版即使用本地高性能实现 |
| 窗口捕获 | Windows Graphics Capture + D3D11 | 事件驱动取帧 |
| GPU ROI | CopySubresourceRegion | 只复制 ROI，再 Map 小型 staging texture |
| 识别 | 固定 6 Slot + SAD 模板匹配 | Scalar + AVX2 两条路径 |
| 输入 | Win32 SendInput | 正常用户态输入，不注入游戏 |
| GUI | Dear ImGui | 只做选择、框选、校准、状态显示 |
| 计时 | QueryPerformanceCounter | 记录 hot path 分段耗时 |

# 4. 最终运行链路

抖音直播窗口
    ↓
Windows Graphics Capture / D3D11
    ↓
GPU 端 CopySubresourceRegion，只复制手动画 ROI
    ↓
CPU Map 小型 STAGING Texture
    ↓
固定切 6 个 Slot
    ↓
S1~S3 只匹配 A-Z；S4~S6 只匹配 0-9
    ↓
AAA999 + Bounding Box + Slot1/6完整性 + Score/Margin + Background Probe
    ↓
高置信度：单帧 Fast Path
临界置信度：下一帧一致后 Safe Path
    ↓
SendInput
    ↓
真实 VALORANT：输入邀请码 → Enter 或 Click Join

# 5. 工程目录（不要继续拆复杂）

valinvite/
├── CMakeLists.txt
├── config.json
├── src/
│   ├── main.cpp
│   ├── app.cpp
│   ├── capture.cpp
│   ├── calibrate.cpp
│   ├── recognizer.cpp
│   ├── input.cpp
│   ├── ui.cpp
│   └── timer.cpp
├── templates/
└── benchmark/
    ├── stream.html
    ├── game.html
    └── benchmark.js

原则：一个文件解决一个明确问题。不要为了未来扩展增加 factory、DI、插件系统、复杂 interface 层或多个 queue worker。

# 6. 模块 A：capture.cpp — 高速窗口捕获

目标：用户选择抖音直播窗口后，只在新帧到达时处理 ROI。WGC 返回 D3D11 Texture 后，不得把完整 1080P/2K 帧 Map 到 CPU。

FrameArrived
  → source ID3D11Texture2D
  → CopySubresourceRegion(source ROI → small STAGING texture)
  → Map(small STAGING texture)
  → recognizer

STAGING Texture 在 START 时按 ROI 尺寸创建一次；运行期间禁止每帧 CreateTexture。

所有 GPU/CPU buffer 预分配。

捕获必须事件驱动；不要 while(true) + 截图轮询。

不要保存 PNG/JPEG，不写磁盘。

若直接从 BGRA 转灰度，优先只处理 ROI；不要转换完整帧。

# 7. 模块 B：calibrate.cpp — ROI 与游戏坐标校准

直播侧：GUI 点击“框选邀请码区域”后，在选中的直播窗口上显示透明 Overlay，用户只框住 6 位邀请码本身，不包括“房间代码”、复制按钮、禁用邀请码等其他 UI。

ROI 坐标保存为相对于直播窗口 Client Area 的坐标。程序设置 Per-Monitor DPI Awareness V2，避免 Windows 125% / 150% 缩放造成偏移。

游戏侧为减少代码，不做游戏 UI 视觉识别。使用快捷键记录鼠标坐标：

F8：记录当前鼠标位置为邀请码输入框。

F9：记录当前鼠标位置为 Join 按钮。

配置写入 config.json，并允许 GUI 重新校准。

# 8. 模块 C：recognizer.cpp — 固定六码极速识别

## 8.1 固定 6 Slot

用户已经框好 ROI，因此不做文字检测和字符定位。将 ROI 按预设几何位置切成 6 个固定 Slot。

Slot 1,2,3 → 候选 A-Z（26 类）
Slot 4,5,6 → 候选 0-9（10 类）
总候选比较：3×26 + 3×10 = 108

这既减小计算量，也天然消除 O/0、I/1、S/5、B/8 等跨类型混淆。

## 8.2 Template Matcher

V1 使用灰度 SAD 模板匹配；实现 Scalar fallback 与 AVX2 fast path。启动时检测 CPU Feature，支持 AVX2 时使用 AVX2，否则自动回退 Scalar。不要强依赖 AVX-512。

D = Σ |I - T|

每个 Slot 返回最优与次优结果，建议统一成：

struct MatchResult {
    char value;
    float bestScore;
    float secondScore;
    float margin;
    int bboxW;
    int bboxH;
};

AVX2 可使用适合的 SAD Intrinsics；不要为了追求“纳秒级”而写不可靠的汇编或 AVX-512 only 实现。最终以 QueryPerformanceCounter Benchmark 为准。

## 8.3 模板资源

templates/ 允许每个字符保存 1~8 张模板。第一晚可由 benchmark 字体生成完整 A-Z/0-9 模板跑通链路；之后再用真实抖音录像中的字符替换或补充模板。

templates/
├── A/01.bin ...
├── B/01.bin ...
...
└── 9/01.bin ...

不要因为真实模板尚未采齐阻塞主程序开发。

# 9. 动画完整性与 False Submit Gate

邀请码从中间向左右展开。V1 不实现复杂 Reveal Edge Detection，而是用字符本身做廉价强约束。任何 Gate 未通过时都不得触发游戏输入。

## 9.1 Gate 1：结构

必须满足：^[A-Z]{3}[0-9]{3}$

## 9.2 Gate 2：Bounding Box 完整性

为每个完整模板记录正常字符宽高范围。当前 Slot 前景 Bounding Box 的 width/height 必须落入允许范围。半遮挡字符通常会出现宽度或高度不足，直接 REJECT。

重点检查 Slot 1 和 Slot 6，因为在“从中间向左右展开”的动画中它们最后完整出现。

## 9.3 Gate 3：Score + Margin

每个 Slot 既要求 bestScore 达到阈值，也要求 best 与 second 的差距 margin 足够大，避免形似字符在半遮挡状态下误判。阈值必须放在 config.json 中，不要写死。

## 9.4 Gate 4：Background Probe（辅助）

在 Slot1 左侧和 Slot6 右侧各取少量背景像素，与完整状态参考背景比较。使用颜色距离阈值，不要求 RGB 完全相等；抖音视频压缩会造成轻微颜色漂移。该项只作为额外保险，不做复杂视觉算法。

# 10. 自适应决策：Fast Path / Safe Path

V1 不允许“所有情况固定等两帧”，因为 30/60 FPS 下会白白增加 16~33 ms。正常高置信度必须单帧提交；只有临界情况才等待下一帧。

candidate = recognize(frame)

if (!AAA999) return;
if (!all_bbox_complete) return;
if (!slot1_slot6_complete) return;
if (!background_probe_ok) return;

if (all_scores_high && all_margins_high) {
    submit(candidate);   // Fast Path: 单帧
    return;
}

if (candidate == previous_candidate) {
    submit(candidate);   // Safe Path: 下一帧一致
} else {
    previous_candidate = candidate;
}

Candidate 与游戏输入严格隔离：OBSERVING/CANDIDATE 阶段可以不断变化，但只有 CONFIRMED 才允许调用 input.cpp。

# 11. 防重复提交 / Re-arm

提交后记录 lastSubmittedCode。相同邀请码持续留在 ROI 时不得重复提交。不要简单 Sleep(500)；优先根据 ROI 回到“无有效邀请码状态”后重新 Arm 下一次识别。

# 12. 模块 D：input.cpp — 真实游戏输入

仅使用正常 Win32 SendInput，不使用剪贴板、不注入游戏、不读写游戏内存。

实现两种提交方式，并在 benchmark 中实测选择更快更稳的一种：

Mode A: Click(input) → Ctrl+A → SendInput(code + Enter)
Mode B: Click(input) → Ctrl+A → SendInput(code) → Click(join)

六码键盘事件一次性组装成 INPUT[] 后批量 SendInput；字符之间禁止 Sleep。

# 13. 模块 E：ui.cpp — 极简 Dear ImGui GUI

UI 只提供必要操作，不做产品化视觉设计。至少包含：

选择抖音直播窗口。

框选 / 重新框选 ROI，并显示 ROI Preview。

显示游戏 Input / Join 坐标和 F8/F9 校准提示。

显示当前识别码、Confidence、Recognition 耗时、运行状态。

START / STOP。

Setup/Stopped 状态禁止真实提交；只有 START/ARM 后才能调用 SendInput。

VAL Invite
[选择直播窗口]  [框选 ROI]
ROI Preview:  MAM639

Input: 1042,683  [F8校准]
Join : 1179,801  [F9校准]

Current: MAM639
Confidence: HIGH
Recognition: 0.47 ms

[ START ]  [ STOP ]

# 14. 模块 F：timer.cpp — 性能追踪

使用 QueryPerformanceCounter 记录 hot path 分段耗时。Debug/Benchmark 状态保存在内存中，STOP 后再写出统计，避免 hot path 磁盘 IO。

frame_arrived
roi_ready
recognition_start
recognition_end
decision_end
sendinput_call

至少输出 Recognition、Decision、Frame→Input Dispatch 的 P50/P95/P99。

# 15. 线程与运行时约束

只保留两个主要线程：UI Thread；Hot Thread（Capture → Recognition → Decision → Input）。不要创建 Capture Queue / Vision Queue / Decision Queue / Input Queue 的多级流水线。

START 时对 Hot Thread 使用 THREAD_PRIORITY_HIGHEST。不要默认使用 TIME_CRITICAL，不默认绑定 CPU affinity。CPU affinity 只能作为后续可选配置，通过 P99 数据证明有效后再启用。

Hot Path 期间禁止：

new / malloc / 每帧创建 Texture 或 Mat。

图片编码、磁盘写日志、复杂字符串格式化。

Sleep / 网络请求 / 不必要锁竞争。

# 16. Benchmark：必须和主程序一起开发

## 16.1 stream.html

自动生成符合 AAA999 的随机邀请码，随机等待后模拟“从中心向左右展开”的 Reveal 动画。六码第一次完全展示时记录 T0。页面无需人工输入。

随机集合除了普通码，还要覆盖危险组合：III111、WWW888、LLL777、MMM333，以及 I/J/L/M/W、1/3/7/8 等宽度差异明显字符。

## 16.2 game.html

只包含真实 HTML input 与 JOIN button。本地 C++ 程序必须通过屏幕识别 + SendInput 完成输入与提交。JOIN 事件记录 T1。

## 16.3 benchmark.js

两个页面使用 BroadcastChannel 仅在页面内部同步 ground truth、roundId、T0/T1。C++ 程序禁止读取 DOM、JS、Channel 或任何隐藏答案。

自动运行 100 / 1000 rounds，最终导出 CSV，并统计 Correct、Wrong、Early Submit、Timeout、Mean、P50、P95、P99、Min、Max。

如果 T1 < T0，即使邀请码碰巧正确，也必须记录 EARLY_SUBMIT，不算成功。每轮只承认第一次提交。

# 17. config.json 建议

{
  "capture": {
    "window_title": "",
    "roi": {"x": 0, "y": 0, "w": 0, "h": 0}
  },
  "recognition": {
    "score_threshold": 0.0,
    "margin_threshold": 0.0,
    "bbox_tolerance": 0.0,
    "background_threshold": 0.0
  },
  "game": {
    "input_x": 0, "input_y": 0,
    "join_x": 0, "join_y": 0,
    "submit_mode": "enter"
  },
  "performance": {
    "thread_priority_highest": true,
    "cpu_affinity": -1
  }
}

阈值全部配置化；今晚先提供可工作的默认值，真实抖音模板替换后再调优。

# 18. Codex 模块化开发顺序（今晚执行）

| 阶段 | 开发内容 | 完成条件 |
| --- | --- | --- |
| P0.1 | 项目骨架 + benchmark 两页 | localhost 打开，两页能自动完成一轮 |
| P0.2 | Dear ImGui + 选择窗口 + ROI/F8/F9 校准 | 配置可保存和恢复 |
| P0.3 | WGC + D3D11 + GPU ROI Crop | UI 中稳定显示 ROI Preview |
| P0.4 | 固定 6 Slot + Scalar/AVX2 SAD | 静态 AAA999 能稳定识别 |
| P0.5 | BBox + Score/Margin + Background Probe + Fast/Safe Path | Reveal 动画未完整时不提交 |
| P0.6 | SendInput + game.html | 脚本能自动输入并触发 Join |
| P0.7 | 1000 rounds 自动 Benchmark | 输出 CSV 与 P50/P95/P99 |
| P0.8 | 真实 VALORANT 校准（时间允许） | 手动校准后能正常输入/加入 |
| P1 | 真实抖音模板 / Replay | 后续，不阻塞今晚 V1 |

今晚优先完成 P0.1~P0.7。不要在 Benchmark 闭环之前研究 CNN、Direct Stream 或进一步 SIMD 微优化。

# 19. 并行开发建议（最多 4 个 Codex 子任务）

| 任务 | 负责文件 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| Agent A | capture.cpp + calibrate.cpp | WGC/D3D11、ROI、DPI、坐标 |
| Agent B | recognizer.cpp + timer.cpp | 6 Slot、SAD、AVX2、Gate、计时 |
| Agent C | input.cpp + ui.cpp + app.cpp | SendInput、ImGui、主状态机 |
| Agent D | benchmark/* | stream/game/统计/CSV |

main.cpp、CMakeLists.txt、config.json 由主 Agent 统一集成。各 Agent 不要同时修改对方文件，避免冲突。每个阶段完成后先 Build + Test，再进入下一阶段。

# 20. Codex 禁止事项（原样执行）

不使用 Python 作为主程序。

不使用 PaddleOCR / Tesseract / EasyOCR。

不训练 CNN，不引入 ONNX Runtime。

不实现 FFmpeg / 抖音底层直播流 V1。

不引入数据库、后台服务、用户系统。

不实现超过两个主要运行线程的复杂 Pipeline。

不实现游戏内存读取、DLL 注入、驱动或反作弊绕过。

不实现硬件 HID 规避方案。

不为了未来扩展增加大量 factory / DI / plugin / interface 层。

不以“纳秒级”作为虚假性能目标；只认实测 P50/P95/P99。

# 21. 最终验收清单

| 验收项 | 要求 |
| --- | --- |
| Build | Release 模式成功编译，无阻塞错误 |
| ROI Capture | 选中直播窗口后可稳定获取 ROI Preview |
| Recognition | 固定 AAA999 正确识别；Scalar/AVX2 可用 |
| Animation Gate | 六码未完整时不得提交 |
| Input | 能真实通过 SendInput 操作 game.html |
| Benchmark | 自动跑 1000 rounds，导出 CSV |
| Reliability | Early Submit = 0；False Submit = 0 优先；Accuracy ≥99.9% |
| Performance | Simulator P95 <100 ms 硬底线；<50 ms 目标 |
| Internal | Recognition + Decision P95 <3 ms 目标 |

# 22. Codex 最终交付内容

完整项目目录与源码。

CMake/Visual Studio 构建命令与依赖说明。

一键运行或明确的运行步骤。

1000 轮 Benchmark 真实结果：Accuracy、False/Early Submit、P50/P95/P99。

results.csv。

当前已知问题，不得隐藏失败项。

真实 VALORANT 测试前，用户需要完成的 ROI、Input、Join 校准步骤。

Codex 不允许只回复“开发完成”。必须实际 Build，运行 Benchmark，并根据报错自行修复后再交付。

# 23. 一句话冻结需求

C++20 + WGC/D3D11 + GPU 端只裁 ROI + 手动画固定区域 + 六槽 Scalar/AVX2 SAD + AAA999 + Bounding Box/Score/Margin/Background Gate + 高置信度单帧 Fast Path + SendInput + Dear ImGui + 两页 1000 轮 Benchmark。

除非 Benchmark 明确证明某项不足，否则今晚不增加 CNN、Direct Stream、复杂线程或大型架构。先把小工具做出来，并用数据证明它快且不误提交。